县局：

我乡申请的现代农业园区基础设施规划水泥路修建项目现正在实施中，工程总投资149.65万元，现由农户投资55万元，县交通局补助80万元，还剩下14.65万元的资金缺口，现请县局给予补助。望批准为荷！

附：桂花井乡现代农业园区基础设施建设规划

为进一步加强我乡现代农业园区建设，改善我乡农业生产条件，促进农业结构调整和产业化经营，实现农民增收，保证我乡农业生产持续稳定发展，我乡拟将秧草村、长田村、糖边村公路列入现代农业园区乡级项目上报，新修社道5公里。

一、项目的基本情况及立项的必要性

我乡位于隆昌县城西南部，所在地距县城34公里，现有人口16430人，其中农业人口14900人，幅员面积17\*方公里，辖6个行政村1个社区，70个农业合作社，现有乡村水泥路20公里，油结石路10公里，泥结石路5公里。

拟建项目区包括秧草村、长田村、糖边村，现有农业人口6156人，田面积2260亩，其现有乡村油结石路3公里，泥结石路25公里。现规划修建乡村社道水泥路5公里。

我乡是个经济欠发达的农业乡，农业基础实施脆弱，人多地少矛盾较为突出。拟建项目区内公路设施极差，交通极其不便，为老百姓增添了不少交通负担，农户所需的产品运不进来，生产的产品运不出去。使得片区内经济发展缓慢，农民收入较低且增收难度大。因此，只有加强交通交通设施建设，坚持走“以园区促发展，以园区强经济”的道路，建立良好的交通环境，有效的提高农户经济收入，才能保障农村持续稳定快速发展，促进农民增收。

二、规划项目的可行性

（一）乡委。乡委把此项目的建设作为我乡产业调整的重中之重，决定由政府亲自抓，分管下级具体抓。这就为项目建设提供了坚强的保障。

（二）群众修路的意愿强烈：我乡有95%以上的农户自愿筹资，为项目的建设提供了群众基础。

（三）干部战斗力强，群众积极性高。项目规划区内三个村的素质好，责任心强，有很强的发展意识和开拓精神，具有很强战斗力。规划区内的群众积极性很高。且有充足的劳动力可参加项目建设。

（四）资金效益明显。规划区位于离县城偏远的丘陵地区，通路后对本地区的经济有很大的拉动作用。

根据上述有利条件，在我乡规划片区内实施乡级工业园基础设施建设是可行的，是能够取得成功的。

三、项目规划及工程预算

（一）项目规划：修路面5公里，填方1000m3，涵洞15个。

（二）工程预算

1、路基1.16万。

2、水泥土路面134.98万。

3、防护工程及其它沿线设施1.78万元共计149.65万元，群众总共投劳6.2万个。

四、项目效益预测

（一）通过道路的修建，各村的中稻95万公斤可以外运，生猪可外运5000头，增加产值28.5万元，增加纯收入11.4万元，砖砌化囤水田坎完工后，发展稻鱼工程，每年均产成鱼7.6万公斤，产值38万元的，纯收入28.5万元。

（二）经过改造后种植优质果树12万株，产出水果可以外运。

以上合计能增加纯收入159.9万元，人均纯收入增加259.75元。

（三）道路修建好后，可以对外招商引资，带动乡村经济，扩大园区规模。

五、项目实施措施

1、乡成立项目建设小组，由乡长任组长，分管交通建设的副乡长任副组长，成员由经发办、国土办、财政所等部门抽调人员组成，以加强对项目工程建设的监管，同时抽调人员专职负责建设工程。

2、与参与工程建设的相关部门、人员签订目标责任书，实行奖惩逗硬，以保证工程能按时保质保量的完成。

3、建立严格的资金管理，从财政所和经发办抽调人负责资金管理，做到专户储存，专款专用，严格审批，乡里不截留一分钱。

4、根据有关法律法规的规定，建立群众投工投劳。

5、工程完工后，要把工程的管护落实到人，建立相应的管护机制，以保证工程的长期效益。

6、引进创新机制，发展产业化经营，实行业主开发，使项目工程发挥最大的效益。

此致

敬礼！

申请人：青草村村委会

2023年2月1日